BÁO CÁO MINI PROJECT: XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

Tên dự án: Nền tảng kết nối cho thuê xe máy tự lái MotoGo

HẠNG MỤC 1: PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

| Mã Epic | Tên Epic & Giá trị nghiệp vụ | Mã Feature | Tên Feature | Mã FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm kiếm & Giữ chỗ xe máy linh hoạt: Giúp khách du lịch tìm đúng xe trống theo thời gian/địa điểm và giữ chỗ tức thì, tránh tình trạng hết xe mùa cao điểm. | FT-01 FT-02 | Tìm kiếm xe theo thời gian & vị trí Đặt giữ chỗ & Quản lý đơn tạm | FR-01, FR-02 FR-03, FR-04 |
| EP-02 | Quản lý đơn hàng & Lịch xe cửa hàng: Giúp chủ cửa hàng kiểm soát chính xác tình trạng kho xe thời gian thực, xác nhận đơn và chống trùng lịch đặt. | FT-03 FT-04 | Quản lý lịch bận & Trạng thái xe Xác nhận đơn & Nhắc lịch giao | FR-05, FR-06 FR-07, FR-08 |
| EP-03 | Biên bản giao nhận xe minh bạch: Giúp cả khách thuê và chủ cửa hàng ghi nhận chính xác tình trạng xe bằng hình ảnh trước và sau khi thuê để tránh tranh chấp. | FT-05 FT-06 | Lập biên bản giao xe (Check-in) Lập biên bản nhận xe (Check-out) | FR-09, FR-10 FR-11, FR-12 |

HẠNG MỤC 2: DANH SÁCH USER STORY

- US-01: Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm danh sách xe máy còn trống tại Vũng Tàu/Đà Nẵng theo ngày giờ dự kiến, để chọn được chiếc xe phù hợp cho chuyến đi. (Gắn FR-01, thuộc FT-01)

- US-02: Là khách thuê, tôi muốn đặt giữ chỗ chiếc xe đã chọn trong 30 phút, để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi chuyển khoản tiền cọc. (Gắn FR-03, BR-01, thuộc FT-02)

- US-03: Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem danh sách các đơn đặt xe mới và bấm xác nhận, để chủ động chuẩn bị xe đúng hẹn cho khách. (Gắn FR-07, thuộc FT-04)

- US-04: Là chủ cửa hàng, tôi muốn hệ thống tự động khóa khung giờ xe đã được thuê, để kho xe không bao giờ bị trùng lịch đặt (overbooking). (Gắn FR-05, BR-02, thuộc FT-03)

- US-05: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp và tải lên tối thiểu 4 ảnh tình trạng xe khi giao cho khách, để làm bằng chứng biên bản bàn giao xe. (Gắn FR-09, BR-03, thuộc FT-05)

- US-06: Là khách thuê, tôi muốn xác nhận bằng mã OTP biên bản giao nhận xe trên điện thoại, để đảm bảo thống nhất về tình trạng xe và tiền cọc. (Gắn FR-10, thuộc FT-05)

- US-07: Là khách thuê, tôi muốn xem lịch sử các chuyến thuê xe kèm biên bản giao nhận cũ, để tra cứu lại thông tin khi cần thiết. (Gắn FR-12, thuộc FT-06)

- US-08: Là vận hành viên hệ thống, tôi muốn khóa tài khoản cửa hàng nếu cố tình hủy đơn quá 3 lần/tháng, để bảo vệ uy tín nền tảng MotoGo. (Gắn FR-14, BR-04, thuộc FT-04)

HẠNG MỤC 3: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

1. Bảng chấm điểm INVEST cho 3 User Story

| Tiêu chí INVEST | US-01 (Tìm kiếm xe) | US-02 (Giữ chỗ 30 phút) | US-05 (Chụp ảnh giao xe) |
| --- | --- | --- | --- |
| I - Independent (Độc lập) | Đạt: Phát triển độc lập không phụ thuộc US khác. | Đạt: Có thể phát triển độc lập sau khi chốt mô hình đơn. | Đạt: Tách biệt với luồng thanh toán cọc. |
| N - Negotiable (Thương lượng) | Đạt: Có thể thảo luận về bộ lọc loại xe (số/ga). | Đạt: Có thể điều chỉnh thời gian giữ chỗ (20 hay 30 phút). | Đạt: Số lượng ảnh tối thiểu có thể linh hoàn điều chỉnh. |
| V - Valuable (Giá trị) | Đạt: Giúp khách tìm đúng xe cần thuê nhanh chóng. | Đạt: Tránh bị cướp đơn trong lúc thực hiện chuyển khoản. | Đạt: Giảm thiểu tối đa tranh chấp khi trả xe. |
| E - Estimable (Ước lượng được) | Đạt: Kỹ thuật tìm kiếm cơ bản, dễ ước lượng SP. | Đạt: Đã có quy tắc BR-01 rõ ràng, dễ ước lượng. | Đạt: Luồng upload ảnh chuẩn, dễ ước lượng. |
| S - Small (Nhỏ gọn) | Đạt: Công việc vừa đủ hoàn thành trong 2-3 ngày. | Đạt: Đã tách riêng phần thanh toán cọc ra khỏi giữ chỗ. | Đạt: Công việc đóng gói gọn trong 1 màn hình. |
| T - Testable (Kiểm thử được) | Đạt: Dễ dàng kiểm thử qua các case tìm kiếm. | Đạt: Kiểm thử được thời gian đếm ngược 30 phút. | Đạt: Kiểm thử được số lượng ảnh tải lên thành công. |

2. Trình bày Story được viết lại (Refactored User Story)

- Bản ban đầu (Chưa đạt S - Small & I - Independent):

"Là khách thuê, tôi muốn tìm xe, đặt giữ chỗ, thanh toán tiền cọc qua VNPay và nhận email xác nhận, để hoàn tất thuê xe."

  - Lý do sửa: Story này quá lớn (Epic), ôm đồm nhiều chức năng (tìm kiếm, giữ chỗ, thanh toán, gửi email) gây phụ thuộc và khó ước lượng.

- Bản sau khi viết lại (Đạt INVEST):

US-02: "Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn trong 30 phút, để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán."

  - Giải thích nâng cấp: Đã tách riêng nghiệp vụ thanh toán cổng VNPay và gửi Email ra thành các Story độc lập; tập trung duy nhất vào nghiệp vụ khóa tạm kho xe trong 30 phút.

HẠNG MỤC 4: ACCEPTANCE CRITERIA (CHO 3 USER STORY ƯU TIÊN CAO NHẤT)

1. Chi tiết US-01 (Tìm kiếm xe)

- Mã story: US-01

- User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm danh sách xe máy còn trống tại Vũng Tàu/Đà Nẵng theo ngày giờ dự kiến, để chọn được chiếc xe phù hợp cho chuyến đi.

- Truy vết: FR-01

- Mức ưu tiên: Must

- Story Point: 3

- Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

Mẫu trình bày chi tiết AC cho US-01:

- AC-01 (Luồng chính):

  - Given khách thuê chọn địa điểm "Vũng Tàu" và khoảng thời gian thuê hợp lệ từ ngày A đến ngày B,

  - When khách bấm nút "Tìm xe",

  - Then hệ thống hiển thị danh sách các xe máy đang ở trạng thái sẵn sàng (Available) tại địa điểm Vũng Tàu kèm giá thuê theo ngày.

- AC-02 (Luồng chính - Bộ lọc):

  - Given danh sách xe đã được hiển thị,

  - When khách chọn lọc theo loại xe "Xe tay ga",

  - Then hệ thống cập nhật danh sách chỉ hiển thị các dòng xe tay ga còn trống.

- AC-03 (Luồng ngoại lệ - Không có xe):

  - Given tất cả xe tại địa điểm Đà Nẵng đã được đặt hết trong khoảng thời gian chọn,

  - When khách bấm "Tìm xe",

  - Then hệ thống hiển thị thông báo "Rất tiếc, không còn xe trống trong khoảng thời gian này" và gợi ý đổi ngày thuê.

2. Chi tiết US-02 (Đặt giữ chỗ 30 phút)

- Mã story: US-02

- User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe đã chọn trong 30 phút, để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi chuyển khoản tiền cọc.

- Truy vết: FR-03, BR-01

- Mức ưu tiên: Must

- Story Point: 5

- Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

Mẫu trình bày chi tiết AC cho US-02:

- AC-01 (Luồng chính - Tuân thủ BR-01):

  - Given khách thuê đã chọn 1 chiếc xe trống và nhấn "Đặt giữ chỗ",

  - When hệ thống khởi tạo đơn hàng thành công,

  - Then trạng thái đơn chuyển thành "Chờ thanh toán", xe được tạm khóa trong 30 phút (theo quy tắc BR-01) và đếm ngược hiển thị trên màn hình.

- AC-02 (Luồng ngoại lệ - Hết hạn giữ chỗ tuân thủ BR-01):

  - Given đơn hàng đang ở trạng thái "Chờ thanh toán",

  - When đồng hồ đếm ngược quá 30 phút mà hệ thống chưa nhận được tiền cọc (theo quy tắc BR-01),

  - Then hệ thống tự động chuyển trạng thái đơn thành "Đã hủy" và mở lại xe ở trạng thái sẵn sàng tìm kiếm.

- AC-03 (Luồng ngoại lệ - Xe vừa bị đặt mất):

  - Given khách A đang xem thông tin xe X,

  - When khách B bấm giữ chỗ thành công chiếc xe X đó trước khách A 1 giây,

  - Then hệ thống hiển thị thông báo "Xe vừa được giữ chỗ bởi khách hàng khác, vui lòng chọn xe khác".

3. Chi tiết US-05 (Lập biên bản giao xe)

- Mã story: US-05

- User Story: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp và tải lên tối thiểu 4 ảnh tình trạng xe khi giao cho khách, để làm bằng chứng biên bản bàn giao xe.

- Truy vết: FR-09, BR-03

- Mức ưu tiên: Must

- Story Point: 5

- Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

Mẫu trình bày chi tiết AC cho US-05:

- AC-01 (Luồng chính - Tuân thủ BR-03):

  - Given nhân viên đang lập biên bản bàn giao xe cho đơn hàng hợp lệ,

  - When nhân viên tải lên đủ tối thiểu 4 ảnh bàn giao (đầu xe, đuôi xe, 2 bên thân xe theo quy tắc BR-03) và nhấn "Hoàn tất",

  - Then hệ thống lưu biên bản thành công và chuyển trạng thái đơn sang "Đang thuê".

- AC-02 (Luồng ngoại lệ - Thiếu số lượng ảnh tuân thủ BR-03):

  - Given nhân viên mới chỉ chụp và tải lên 3 ảnh tình trạng xe,

  - When nhân viên nhấn nút "Hoàn tất bàn giao",

  - Then hệ thống chặn không cho gửi và hiển thị cảnh báo "Cần tối thiểu 4 ảnh tình trạng xe theo quy định BR-03".

- AC-03 (Luồng ngoại lệ - Lỗi tải ảnh):

  - Given thiết bị di động của nhân viên bị mất kết nối mạng trong lúc tải ảnh,

  - When quá trình tải ảnh bị gián đoạn,

  - Then hệ thống hiển thị nút "Tải lại ảnh" và giữ nguyên các thông tin đã điền trước đó.

HẠNG MỤC 5: DEFINITION OF DONE (DoD)

1. Bộ 5 điều kiện kiểm chứng được (Yes/No) của DoD

- DoD-01 (Code Quality): Mã nguồn đã trải qua Review chéo (Peer Review) bởi ít nhất 1 Developer khác và không còn cảnh báo lỗi nghiêm trọng từ công cụ SonarQube? (Có/Không)

- DoD-02 (Testing): 100% các Acceptance Criteria (AC) của User Story đã được viết Test Case và kiểm thử thành công (Pass) trên cả môi trường Staging? (Có/Không)

- DoD-03 (Responsiveness): Giao diện màn hình của User Story đã được kiểm thử và hiển thị đúng chuẩn trên cả thiết bị di động (Mobile Web) và máy tính (Desktop)? (Có/Không)

- DoD-04 (Deployment): Tính năng đã được Merge vào nhánh main và Deploy tự động thành công lên môi trường Staging? (Có/Không)

- DoD-05 (Product Owner Approval): Product Owner đã kiểm tra thực tế trên môi trường Staging và ký nghiệm thu (Sign-off)? (Có/Không)

2. Phân biệt Definition of Done (DoD) và Acceptance Criteria (AC)

- Điểm khác biệt:

  - Acceptance Criteria (AC): Áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể; tập trung vào chi tiết nghiệp vụ và hành vi chức năng mà người dùng trải nghiệm.

  - Definition of Done (DoD): Áp dụng chung cho tất cả User Story trong toàn bộ dự án; tập trung vào tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng quy trình phát triển và kiểm thử.

- Ví dụ minh họa từ US-02 (Giữ chỗ 30 phút):

  - Ví dụ AC của US-02: "Given đơn chờ thanh toán, When quá 30 phút chưa cọc, Then tự động hủy đơn" → Chỉ có ý nghĩa đối với riêng nghiệp vụ giữ chỗ của US-02.

  - Ví dụ DoD áp dụng cho US-02: "Mã nguồn của US-02 đã được review chéo và deploy thành công lên Staging" → Tiêu chí kỹ thuật này áp dụng bắt buộc cho US-02, US-01, US-05 và mọi story khác.

HẠNG MỤC 6: PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG (MoSCoW)

1. Bảng tóm tắt phân loại MoSCoW toàn bộ User Story

| Mã Story | Tên User Story | Mức MoSCoW | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe máy còn trống theo thời gian/vị trí | Must | 37.5% (Tỷ lệ Must = 3/8, không vượt quá giới hạn 50%) |
| US-02 | Giữ chỗ xe trong 30 phút để chờ đặt cọc | Must |  |
| US-05 | Chụp 4 ảnh tình trạng xe lập biên bản bàn giao | Must |  |
| US-03 | Chủ cửa hàng xác nhận đơn đặt xe mới | Should |  |
| US-04 | Khóa lịch bận tự động chống trùng xe | Should |  |
| US-06 | Xác nhận biên bản giao xe qua mã OTP | Could |  |
| US-07 | Xem lịch sử các chuyến thuê và biên bản cũ | Could |  |
| US-08 | Khóa tài khoản cửa hàng nếu hủy quá 3 lần/tháng | Won't |  |

2. Bảng giải trình lý do xếp hạng MoSCoW (Gắn với mục tiêu kinh doanh SRS)

| Mã Story | Mức MoSCoW | Lý do giải trình ưu tiên | Mục tiêu kinh doanh SRS liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Thiếu tính năng tìm kiếm, khách không thể chọn xe → Nền tảng hoàn toàn mất khả năng vận hành. | Mục tiêu 1: Đạt 1.000 lượt đặt xe thành công tại Vũng Tàu & Đà Nẵng trong 3 tháng đầu. |
| US-02 | Must | Đảm bảo khách không bị tranh chấp xe trong lúc thanh toán → Chốt tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng. | Mục tiêu 2: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ tìm kiếm sang đặt xe thành công đạt tối thiểu 15%. |
| US-05 | Must | Tạo cơ chế bảo vệ tài sản xe và minh bạch tình trạng xe → Thu hút cửa hàng tham gia. | Mục tiêu 3: Kết nối tối thiểu 50 cửa hàng cho thuê xe uy tín tại mỗi thành phố. |
| US-08 | Won't | Chưa thực hiện ở bản đầu (MVP) do số lượng đơn chưa lớn; có thể xử lý vi phạm bằng quy trình đối soát thủ công hàng tuần để tiết kiệm lực lượng lập trình. | Mục tiêu 3: Tối ưu nguồn lực phát triển cho tính năng cốt lõi trước khi mở rộng quy mô. |

HẠNG MỤC 7: BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

- Story chuẩn (Baseline Story): Chọn US-01 (Tìm kiếm xe) làm story chuẩn, gán mức điểm mốc = 3 Story Points.

Bảng so sánh tương đối và chốt Story Point

| Mã Story | Tên User Story | So sánh tương đối với Story chuẩn US-01 (3 SP) | Story Point chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe máy còn trống | Story chuẩn (Baseline). Kỹ thuật query dữ liệu cơ bản. | 3 |
| US-02 | Giữ chỗ xe 30 phút | Phức tạp hơn US-01 do phải xử lý Job Scheduler đếm ngược 30 phút và khóa ghi đồng thời (Concurrency lock). | 5 |
| US-03 | Xác nhận đơn hàng mới | Đơn giản hơn US-01, chỉ bao gồm việc đổi trạng thái đơn và bắn thông báo (Notification). | 2 |
| US-04 | Tự động khóa lịch bận | Phức tạp tương đương US-02, đòi hỏi logic validate lịch bận chặt chẽ giữa các đơn. | 5 |
| US-05 | Chụp 4 ảnh lập biên bản | Độ phức tạp cao hơn US-01 do xử lý tải lên đa phương tiện (Upload nhiều ảnh) và validate đủ 4 ảnh. | 5 |
| US-06 | Xác nhận OTP biên bản | Phức tạp tương đương US-01, tích hợp SMS API gửi OTP đơn giản. | 3 |
| US-07 | Xem lịch sử giao nhận | Đơn giản hơn US-01, chỉ truy vấn dữ liệu lịch sử tĩnh theo ID người dùng. | 2 |
| US-08 | Khóa cửa hàng vi phạm | (Ban đầu ước lượng 13 SP do logic quét lịch sử hủy phức tạp → Đã hoãn sang Won't nên không chọn vào Sprint). | Won't |

HẠNG MỤC 8: KẾ HOẠCH SPRINT 1

1. Sprint Goal & Giả định Velocity

- Sprint Goal: "Cung cấp luồng trải nghiệm tìm kiếm, giữ chỗ xe máy tức thì và lập biên bản bàn giao xe minh bạch bằng hình ảnh tại Vũng Tàu."

- Velocity giả định của đội: 18 Story Points.

2. Sprint Backlog được chọn

Tổng số Story Point chọn vào Sprint 1 = 3+5+5+3+2=18 SP (Bằng đúng Velocity giả định 18 SP).

- US-01 (3 SP): Tìm kiếm xe máy còn trống.

- US-02 (5 SP): Giữ chỗ xe 30 phút.

- US-05 (5 SP): Chụp 4 ảnh bàn giao xe.

- US-06 (3 SP): Xác nhận biên bản bằng OTP.

- US-03 (2 SP): Xác nhận đơn hàng mới.

3. Bảng Capacity cá nhân (Sprint 10 ngày làm việc)

| Thành viên | Vai trò | Số ngày | Giờ làm/ngày | Tỷ lệ tập trung | Giờ dự phòng (Họp/Trục trặc) | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn A | Dev Frontend | 10 | 8h | 80% | 16h | 48 giờ |
| Trần Văn B | Dev Backend | 10 | 8h | 80% | 16h | 48 giờ |
| Lê Thị C | Tester / QA | 10 | 8h | 80% | 16h | 48 giờ |
| TỔNG CAPACITY ĐỘI |  |  |  |  |  | 144 giờ |

4. Bảng phân rã Task chi tiết cho US-02 (Giữ chỗ xe - 5 SP)

| Mã Task | Mô tả Task (Có động từ & Đầu ra) | Phụ trách | Ước lượng (Giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Thiết kế giao diện đếm ngược 30 phút trên Mobile Web (Đầu ra: UI Figma & HTML/CSS) | Dev Frontend | 10h |
| TS-02 | Viết API tạo đơn giữ chỗ và tạm khóa trạng thái xe (Đầu ra: API POST /api/bookings/hold) | Dev Backend | 12h |
| TS-03 | Xây dựng Cronjob/Redis TTL tự động hủy đơn sau 30 phút (Đầu ra: Background Service) | Dev Backend | 10h |
| TS-04 | Viết Test Case và kiểm thử luồng giữ chỗ & quá hạn 30 phút (Đầu ra: Báo cáo Test Pass 100%) | Tester | 10h |
| TỔNG |  |  | 42 giờ |

PHỤ LỤC A: NHẬT KÝ VAI TRÒ (3 QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG)

| STT | Quyết định quan trọng | Ra ở vai nào? | Căn cứ đưa ra quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển US-08 (Khóa tài khoản cửa hàng vi phạm) sang nhóm Won't ở bản đầu tiên. | Product Owner | Đảm bảo nguyên tắc tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện luồng đặt giữ xe và lập biên bản trước; xử lý vi phạm bằng đối soát thủ công. |
| 2 | Thiết lập quy trình Thử nghiệm liên tục (Continuous Testing) ngay khi lập xong Task cho US-05. | Scrum Master | Nhận thấy rủi ro nghẽn kiểm thử (QA Bottleneck) ở cuối Sprint nếu dồn việc test upload ảnh về những ngày cuối. |
| 3 | Tách User Story giữ chỗ ban đầu ra làm 2 Story riêng biệt (US-02 giữ chỗ và US-Thanh toán cọc). | Development Team | Đánh giá Story ban đầu quá lớn, ôm đồm nhiều nghiệp vụ kỹ thuật gây vi phạm tiêu chí Small & Independent của INVEST. |

PHỤ LỤC B: CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH DỰ ÁN

| STT | Câu hỏi đã đặt cho khách hàng / Stakeholders | Câu trả lời nhận được / Giả định thay thế | Ảnh hưởng nghiêm trọng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Thời gian giữ chỗ tối đa cho khách thực hiện chuyển khoản cọc là bao nhiêu phút?" | Giả định thay thế: Chốt thời gian giữ chỗ tạm thời là 30 phút kể từ lúc tạo đơn hàng. | Nếu thời gian thực tế cần 60 phút, khách sẽ bị hủy đơn liên tục gây bức xúc; nếu cần 10 phút, cửa hàng sẽ phàn nàn vì giữ xe quá lâu không bán được. |
| 2 | "Số lượng ảnh chụp bàn giao xe tối thiểu cần lưu trữ để giải quyết tranh chấp là bao nhiêu?" | Giả định thay thế: Tối thiểu 4 ảnh (đầu, đuôi, 2 bên thân xe) tải lên hệ thống. | Nếu cần tới 8 ảnh hoặc Video, hệ thống lưu trữ AWS S3 sẽ phình to chi phí và giao diện di động bị đơ giật do quá tải dung lượng. |