Bước 1. Tìm lỗi (Theo tiêu chí INVEST)

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai T (Testable) và N (Negotiable): Cụm từ "đẹp và dễ dùng" mang tính định tính, cảm tính cá nhân, không thể đo lường hay lập kịch bản kiểm thử một cách khách quan. |
| US3 | Sai V (Valuable) và I (Independent): User Story phải mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng hoặc nghiệp vụ. Việc làm lại giao diện bằng React là giải pháp kỹ thuật nội bộ, không thể hiện nhu cầu hay giá trị trực tiếp cho khách hàng. |
| US4 | Sai S (Small) và I (Independent): Story quá lớn, gộp quá nhiều luồng chức năng bao gồm xem theo nhiều tiêu chí, xuất Excel và tự gửi email, làm phình to quy mô và khiến đội ngũ phát triển không thể ước lượng chính xác cho một Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 (Gắn với tiêu chí đo lường cụ thể)

As a Khách hàng,

I want to hoàn thành luồng đặt món trong tối đa 3 bước chạm (Chọn món, Chọn địa chỉ, Xác nhận),

So that tôi có thể thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian khi đặt đồ ăn.

b) Tách US4 và đặt vào cây 3 cấp (Epic, Feature, User Story)

EPIC: Quản lý và Báo cáo doanh thu

FEATURE: Báo cáo doanh thu đa chiều và Xuất dữ liệu

US4.1:

As an Admin,

I want to xem báo cáo tổng doanh thu theo từng khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng) và lọc theo khu vực hoặc nhà hàng,

So that tôi có thể theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh.

US4.2:

As an Admin,

I want to xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và cài đặt lịch tự động gửi email cho Ban Giám đốc,

So that tôi tiết kiệm thời gian tổng hợp thủ công và đảm bảo báo cáo được gửi định kỳ.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

a) Thứ tự ưu tiên Product Backlog

- US1 (Lọc nhà hàng theo loại món): Ưu tiên 1 (Cao nhất) — Tác động trực tiếp đến trải nghiệm tìm kiếm món ăn cốt lõi của khách hàng, đem lại giá trị nhanh, chi phí triển khai nhỏ.

- US2 đã sửa (Tối ưu luồng đặt món trong 3 bước): Ưu tiên 2 — Giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng và nâng cao trải nghiệm đặt món dưới 30 phút.

- US4.1 (Xem báo cáo doanh thu theo bộ lọc): Ưu tiên 3 — Cung cấp công cụ theo dõi kinh doanh cơ bản cho bộ phận vận hành và Admin.

- US4.2 (Xuất Excel và Gửi email tự động): Ưu tiên 4 — Tính năng tiện ích nâng cao, có thể phát triển sau khi phần hiển thị báo cáo chính đã chạy ổn định.

b) Mức độ chi tiết theo DEEP và Công việc cần làm trong buổi Refinement

- Độ chi tiết của Story đứng đầu (US1):

Theo nguyên tắc DEEP (Detailed Appropriately), Story nằm ở trên cùng của Product Backlog phải đạt độ chi tiết cao nhất. Nội dung phải đủ nhỏ, rõ ràng, minh bạch về logic để đội ngũ phát triển có thể hiểu trọn vẹn và tự tin ước lượng nhằm đưa vào Sprint Planning ngay.

- Công việc cần làm với US1 trong buổi Refinement:

  - Bổ sung Acceptance Criteria (AC): Viết bộ điều kiện nghiệm thu theo khung Given – When – Then cho các trường hợp như lọc 1 loại món, chọn kết hợp nhiều loại món, hoặc khi danh mục lọc không có kết quả.

  - Ước lượng quy mô (Estimate): Đội ngũ phát triển cùng thảo luận và chấm điểm Story Point hoặc Ideal Hours cho US1.

  - Làm rõ phụ thuộc kỹ thuật: Xác định danh sách loại món được lấy từ nguồn dữ liệu nào và hiển thị trên giao diện dạng thẻ lựa chọn hay danh sách sổ xuống.