Bước 1. Tìm lỗi (Kiểm tra theo INVEST)

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai tiêu chí T (Testable): Cụm từ "đẹp và dễ dùng" mang tính định tính, cảm quan cá nhân, không thể nghiệm thu (đo lường/kiểm thử) được một cách khách quan. |
| US3 | Sai cấu trúc Agile & Vi phạm tiêu chí V (Valuable): User Story phải mang lại giá trị trực tiếp cho End-User/Business. Việc dùng React chỉ là giải pháp kỹ thuật (Technical Task/Spike), không thể hiện nhu cầu của người dùng cuối. |
| US4 | Sai tiêu chí S (Small) & I (Independent): Story bị quá lớn (Epic/Monolithic), gom quá nhiều luồng chức năng (lọc theo nhiều tiêu chí, xuất Excel, tự động gửi email), gây phụ thuộc chéo và vượt quá khả năng hoàn thành trong 1 Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 (Gắn với tiêu chí đo lường cụ thể)

As a Khách hàng,

I want to hoàn thành luồng đặt món chỉ trong tối đa 3 bước chạm (Chọn món → Chọn địa chỉ → Xác nhận thanh toán),

So that tôi có thể thao tác nhanh chóng và hài lòng với trải nghiệm trên ứng dụng.

b) Tách US4 và tổ chức thành Cây 3 cấp (Epic → Feature → User Story)

-     EPIC: Quản lý & Báo cáo doanh thu

- FEATURE: Báo cáo doanh thu đa chiều & Xuất dữ liệu

- US4.1:

As an Admin,

I want to xem báo cáo tổng doanh thu theo từng khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng) và lọc theo khu vực/nhà hàng,

So that tôi có thể nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của hệ thống.

US4.2:

As an Admin,

I want to xuất dữ liệu báo cáo doanh thu ra file Excel và cài đặt lịch tự động gửi email báo cáo cho Ban Giám đốc,

So that tôi tiết kiệm thời gian tổng hợp thủ công và đảm bảo Ban Giám đốc nhận báo cáo định kỳ.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên (Thứ tự gợi ý dựa trên giá trị người dùng & tính cấp thiết)

- US1 (Lọc nhà hàng) — Ưu tiên 1 (Cao nhất): Tác động trực tiếp đến luồng mua hàng cốt lõi của Khách hàng, giá trị cao, chi phí làm nhỏ.

- US2 đã sửa (Tối ưu luồng đặt món 3 bước) — Ưu tiên 2: Giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate) và giữ chân khách hàng.

- US4.1 (Xem báo cáo doanh thu theo bộ lọc) — Ưu tiên 3: Phục vụ công tác vận hành kinh doanh cơ bản cho Admin.

- US4.2 (Xuất Excel & Gửi email tự động) — Ưu tiên 4: Tính năng tiện ích nâng cao, có thể phát triển sau khi hệ thống báo cáo chính đã ổn định.

b) Yêu cầu chi tiết theo tiêu chí DEEP & Việc cần làm trong buổi Refinement

- Độ chi tiết của Story đứng đầu (US1):

Theo nguyên tắc DEEP (Detailed Appropriately), các hạng mục nằm ở trên cùng của Product Backlog phải được chi tiết hóa (Clear & Granular). Chúng phải đủ nhỏ và rõ ràng để Developers có thể hiểu trọn vẹn và tự tin đưa vào Sprint Planning tiếp theo.

- Buổi Refinement cần làm gì với US1 trước khi đưa vào Sprint?

  - Thêm Acceptance Criteria (AC): Viết tiêu chí nghiệm thu chi tiết (dạng Given – When – Then hoặc danh sách điều kiện) để bao phủ các trường hợp (ví dụ: lọc theo 1 loại món, lọc kết hợp nhiều loại món, trường hợp không tìm thấy kết quả).

  - Ước lượng (Estimate): Đội Developers thảo luận và đánh giá quy mô/độ phức tạp của Story (bằng Story Points hoặc Ideal Hours).

  - Làm rõ các phụ thuộc kỹ thuật (Dependencies): Xác định danh mục loại món lấy từ đâu, giao diện bộ lọc hiển thị ra sao trên mobile.