Nhiệm vụ 1

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

- Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue

- Lý do: Kỹ thuật này trực diện, giúp nhóm dễ dàng chỉ ra ngay những việc cần khắc phục và chốt nhanh các hành động cải tiến cụ thể, vô cùng phù hợp với thời lượng ngắn 45 phút của buổi họp khi các vấn đề đã lộ diện rõ trong nhật ký.

(b) Bảng xếp thẻ ý kiến:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (Nếu 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Việc dồn kiểm thử vào sát cuối Sprint gây rủi ro lớn không hoàn thành PBI (chưa Done), cần dừng ngay việc này. |
| T3 | Viết lại không đổ lỗi: "Lỗi phát hiện sát ngày hoàn thành làm tăng áp lực sửa gấp." (Nội dung cũ: Hải báo lỗi muộn...) | Stop. Tập trung vào sự việc "phát hiện lỗi muộn", dừng việc tích dồn lỗi đến cuối mới báo cáo để không bị vội vã sửa gấp. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner (Thảo). Đây là góp ý về mặt tính năng/nghiệp vụ sản phẩm, không thuộc quy trình làm việc của Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên giao diện điện thoại vào DoD ngay từ Sprint tới. |

Nhiệm vụ 2

(Lựa chọn sự việc DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done).

Bảng 1: Phân tích nguyên nhân

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Kiểm thử bắt đầu muộn vào Ngày 9 khiến phát hiện lỗi muộn và chức năng đặt giữ máy chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm theo từng tính năng nhỏ (Continuous Testing) mà thói quen cũ dồn toàn bộ PBI chờ phát triển xong hết mới tiến hành kiểm thử một lượt. |

Bảng 2: Kế hoạch hành động cải tiến (SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy trình "Thành viên kiểm thử (QA/Dev) tiến hành test ngay khi từng Sub-task/PBI nhỏ vừa hoàn thành trên Staging" thay vì chờ đến Ngày 9. | Linh (QA) & Scrum Master (Duy) | Tại buổi Daily Scrum hằng ngày và cuộc họp Sprint Retrospective tiếp theo. | 100% PBI được tiến hành kiểm thử rải đều và hoàn thành test trước Ngày 8 của Sprint. |

Nhiệm vụ 3

(a) Thứ tự 5 bước và Hoạt động bị loại:

- Thứ tự 5 bước Retrospective: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

  - Bước 1 (Set the stage - Mở đầu): H3 (Nhắc mục tiêu, cam kết an toàn, xem lại action cũ).

  - Bước 2 (Gather data - Thu thập dữ liệu): H2 (Viết thẻ, tái hiện sự việc).

  - Bước 3 (Generate insights - Phân tích nguyên nhân): H5 (Gom nhóm thẻ, tìm nguyên nhân gốc rễ).

  - Bước 4 (Decide what to do - Ra quyết định hành động): H1 (Chọn 1 hành động cải tiến).

  - Bước 5 (Close the Retrospective - Bế mạc): H6 (Tóm tắt, cảm ơn và hẹn kiểm tra lại).

- Hoạt động bị loại và lý do:

  - Hoạt động bị loại: H4.

  - Lý do: Scrum Master chọn sẵn giải pháp và áp đặt nhóm là sai nguyên tắc tự quản (Self-managing) của Scrum và áp đặt quyền lực; các hành động cải tiến phải do toàn bộ Scrum Team cùng thảo luận và đồng thuận đưa ra.

(b) Lời mở đầu của Scrum Master (Duy):

"Chào mọi người, chào mừng cả nhóm đến với buổi Retrospective của Sprint vừa rồi. Mục tiêu buổi họp hôm nay là để chúng ta cùng nhìn lại các sự kiện thực tế, tìm ra nguyên nhân và thống nhất hành động giúp quy trình làm việc của nhóm tốt hơn ở Sprint sau. Tôi rất mong tất cả chúng ta trao đổi trên tinh thần cởi mở, tập trung vào việc cải tiến quy trình chứ tuyệt đối không chỉ trích hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào."