Phần 1:

1. Mô hình vận hành & Phạm vi áp dụng

Toàn bộ mảng RikkeiGo vận hành theo mô hình Agile/Scrum kết hợp Kanban linh hoạt (Hybrid Framework).

- Đội Đặt xe & Đội Thanh toán: Áp dụng Scrum chuẩn.

  - Lý do: Nhu cầu thị trường và yêu cầu người dùng thay đổi liên tục, cần kiểm chứng giả định nhanh qua các nhịp Sprint ngắn cố định để thu hồi phản hồi và tối ưu sản phẩm.

- Đội Đối soát: KHÔNG áp dụng Scrum cố định theo Sprint, mà áp dụng Kanban trên nền tảng tư tưởng Agile.

  - Lý do: Nghiệp vụ đối soát đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp lý và thuế, quy trình mang tính lặp lại (routine process) với khối lượng công việc liên tục (continuous flow) thay vì phát triển tính năng mới theo từng nấc Sprint. Việc ép Đội Đối soát vào nhịp Sprint 2 tuần sẽ tạo ra chi phí quản lý dư thừa (overhead cost) không cần thiết.

Phân định Vai trò (3 Roles)

- Product Owner (PO):

  - PO 1 (Đặt xe) & PO 2 (Thanh toán): Quản lý Product Backlog từng mảng, định hướng tính năng, ưu tiên giá trị người dùng.

  - PO/Business Owner (Đối soát): Quản lý luồng yêu cầu chuẩn hóa và tuân thủ thuế.

- Scrum Master (SM) / Agile Lead: Đảm bảo đội ngũ tuân thủ nguyên tắc Agile/Scrum, loại bỏ trở ngại (blockers), thúc đẩy 3 trụ cột (Minh bạch – Giám sát – Thích ứng).

- Developers / Operations Team: Đội ngũ đa chức năng (Dev, Tester, Ops) tự tổ chức (Self-managing) để biến Backlog thành kết quả có giá trị.

Sản phẩm dở dang & Kết quả (3 Artifacts)

- Product Backlog: Danh sách yêu cầu được sắp xếp theo ưu tiên giá trị kinh doanh.

- Sprint Backlog: Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) + các hạng mục công việc chọn làm trong Sprint.

- Increment: Phần tăng trưởng sản phẩm tiềm năng có thể phát hành, phải đạt 100% Definition of Done (DoD).

5 Sự kiện Scrum (Áp dụng nhịp Sprint 2 tuần đồng bộ cho Đặt xe & Thanh toán)

- Sprint (2 tuần): Khung thời gian cố định tạo nhịp đập cho toàn dự án.

- Sprint Planning (Đầu Sprint): PO đưa ra mục tiêu; Team cam kết công việc và xây dựng Sprint Backlog.

- Daily Scrum (15 phút mỗi ngày): Đồng bộ công việc, nhận diện trở ngại sớm.

- Sprint Review (Cuối Sprint): Demo Increment cho Stakeholders, thu thập phản hồi thực tế.

- Sprint Retrospective (Sau Review): Nhìn lại quy trình làm việc, đưa ra ít nhất 1 kế hoạch cải tiến cho Sprint kế tiếp.

Phần 2: Xử lý Tình huống Thực tế (Edge Cases)

Tình huống 1: Đến buổi Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt tiêu chuẩn "xong" (DoD)

- Nơi phát hiện: Ngay trong buổi Sprint Review (hoặc nhận diện sớm hơn qua Daily Scrum gần cuối Sprint khi các công việc bị nghẽn ở khâu Testing/DoD).

- Người xử lý: Scrum Master điều phối; Product Owner đưa ra quyết định nghiệp vụ.

- Cách xử lý:

  - Tuyệt đối KHÔNG nghiệm thu nửa vời: Công việc chưa đạt DoD (dù hoàn thành 99%) sẽ không được Demo và không tính vào Increment của Sprint này. Tôn trọng triệt để trụ cột Minh bạch (Transparency).

  - Xử lý Backlog (Quyết định của PO): PO chuyển toàn bộ các hạng mục chưa xong quay trở lại Product Backlog, tái đánh giá lại độ ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

  - Tìm nguyên nhân gốc rễ & Cải tiến (Sprint Retrospective): Ngay sau buổi Review, Scrum Master dẫn dắt buổi Retrospective tập trung mổ xẻ lý do (Ví dụ: Định kích thước Task quá to, DoD quá mơ hồ, hay nghẽn ở khâu QA/QC). Đội ngũ đưa ra hành động khắc phục cụ thể (Action Item) ngay cho Sprint kế tiếp (ví dụ: chia nhỏ User Story dưới 2 ngày làm việc, áp dụng Peer Review code sớm hơn).

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint đang chạy thêm 1 tuần để "làm cho xong"

- Nơi phát hiện: Cuộc họp Daily Scrum hoặc khi Đội Thanh toán phát sinh đề xuất kéo dài nhịp làm việc.

- Người xử lý: Scrum Master / Agile Lead trực tiếp giải thích và từ chối đề xuất; hỗ trợ Đội Thanh toán tái điều chỉnh phạm vi.

- Cách xử lý:

  - Kiên quyết giữ nguyên Timebox (Khung thời gian): Nguyên tắc cốt lõi của Scrum là Timebox không thể co giãn. Kéo dài Sprint sẽ làm gãy nhịp đồng bộ của toàn mảng RikkeiGo và phá vỡ tính dự báo (Predictability) của đội ngũ.

  - Đàm phán phạm vi (Scope Negotiation): Scrum Master hướng dẫn PO và Developers của đội Thanh toán giữ nguyên thời hạn kết thúc Sprint. Nếu không kịp hoàn thành toàn bộ, đội chủ động cắt giảm phạm vi (Descope) các Story phụ để đảm bảo các Story lõi quan trọng nhất hoàn thành đạt DoD đúng hạn.

  - Tái thiết lập ước lượng (Estimation & Capacity Planning): Trong buổi Retrospective, SM giúp đội Thanh toán phân tích nguyên nhân quá tải (Over-commitment) để điều chỉnh lại năng lực thực tế (Velocity) cho buổi Sprint Planning tiếp theo, tránh lập kế hoạch quá sức.