Phần 1: Phân tích Vận hành Sprint

1. Đầu vào và Đầu ra của 1 Sprint

- Đầu vào (Inputs):

  - Product Backlog: Các hạng mục User Story đã được Product Owner (PO) làm mịn (Refinement) và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo giá trị người dùng.

  - Năng lực của đội (Team Capacity & Velocity): Sức chứa công việc thực tế của Developers trong khung thời gian Sprint.

  - Definition of Done (DoD): Bộ tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc phải đạt được để nghiệm thu hạng mục công việc.

- Đầu ra (Outputs):

  - Product Increment: Phần tăng trưởng sản phẩm hoàn chỉnh, có thể chạy được thực tế và đạt 100% tiêu chuẩn DoD để demo cho người dùng/Stakeholders.

  - Sprint Backlog đã cập nhật: Trạng thái công việc hoàn thành và các bài học cải tiến quy trình (Retrospective Action Items) cho Sprint tiếp theo.

2. Lựa chọn Độ dài Sprint và Số lượng Sprint

- Độ dài Sprint: 2 tuần / Sprint.

- Số lượng Sprint trong 6 tuần: 3 Sprint trọn vẹn (Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3).

- Lý do gắn với Trụ cột Scrum:

  - Việc chọn nhịp 2 tuần đảm bảo tính cân bằng giữa thời gian đủ để Developers tạo ra một Product Increment hoàn chỉnh và cơ hội thực hiện trụ cột Giám sát (Inspection) & Thích ứng (Adaptation) một cách thường xuyên.

  - Với tính năng mới có yếu tố rủi ro và nghiệp vụ thanh toán dễ biến động, nhịp 2 tuần giúp đội phát hiện sai lệch sớm, thu thập phản hồi thực tế từ khách hàng sau mỗi 14 ngày để kịp thời điều chỉnh hướng đi mà không gây lãng phí nguồn lực.

Phần 2: Thiết kế Product Backlog

Thứ tự ưu tiên được sắp xếp theo nguyên tắc: Tập trung vào giá trị cốt lõi nhất của dịch vụ Xe ghép (Core Value) trước, các tính năng bổ trợ và gia tăng trải nghiệm xếp sau.

| Thứ tự ưu tiên | Nhu cầu thô | Dự kiến Sprint | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Sprint 1 | Nghiệp vụ lõi: Đây là điều kiện tiên quyết hình thành dịch vụ xe ghép; nếu không ghép được chuyến thì tính năng không thể vận hành. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến | Sprint 1 | Tính minh bạch: Giúp khách hàng biết chính xác số tiền cần trả — động lực chính để khách chọn mô hình đi chung xe. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Sprint 2 | Khép kín giao dịch: Phương thức thu phí tự động giúp hoàn tất luồng dịch vụ từ đặt xe đến trả tiền. |
| 4 | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến | Sprint 3 | Gia tăng trải nghiệm: Tính năng bổ trợ giúp xây dựng văn hóa ứng xử và niềm tin người dùng, không ảnh hưởng đến luồng vận hành chuyến xe cơ bản. |

Phần 3: Xử lý Thay đổi Yêu cầu (Edge Case)

Trong Scrum, Sprint đang chạy là khung thời gian cố định (Timebox) được bảo vệ để đảm bảo sự tập trung của đội ngũ.

- Quy trình tiếp nhận & Quyền quyết định: Đức (Product Owner) là người duy nhất có thẩm quyền tiếp nhận và quyết định về yêu cầu mới này. PO lắng nghe phản hồi của khách hàng, xác định việc ưu tiên "Ví điện tử" mang lại giá trị cao hơn "Thẻ ngân hàng", sau đó tạo User Story mới "Thanh toán qua ví điện tử" và đưa vào Product Backlog.

- Phạm vi & Thời điểm áp dụng:

  - Yêu cầu mới KHÔNG được chèn trực tiếp vào Sprint 1 đang chạy giữa chừng để tránh gãy nhịp phát triển và làm hỏng Sprint Goal của đội.

  - Đức (PO) điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong Product Backlog: đặt "Thanh toán qua ví điện tử" lên trước "Thanh toán bằng thẻ ngân hàng". Yêu cầu này sẽ chính thức được mang ra thảo luận, ước lượng và đưa vào kế hoạch thực hiện tại buổi Sprint Planning của Sprint 2 (đầu tuần thứ 3).