Phần 1 - Phân tích: Vai trò người dùng (User Roles)

- Khách hàng (Rider): Nhu cầu tìm kiếm chuyến đi ghép cùng hướng để tiết kiệm chi phí và thực hiện thanh toán nhanh chóng qua ví điện tử chỉ trong một thao tác.

- Tài xế (Driver): Nhu cầu nhận các đơn ghép khách cùng tuyến tối đa 3 người để tối ưu hóa quãng đường di chuyển và nâng cao thu nhập trên mỗi chuyến chạy.

Phần 2 - Phân rã: User Story & Tiêu chí Small (INVEST)

1. User Story 1: Chọn chuyến ghép & Thanh toán ví điện tử

As a Khách hàng,

I want to chọn tùy chọn ghép chuyến và thanh toán ngay qua ví điện tử chỉ với 1 lần chạm,

So that tôi có thể xác nhận yêu cầu đặt xe nhanh chóng mà không mất thời gian nhập hay chọn lại phương thức thanh toán.

- Giải thích tiêu chí Small: Story chỉ tập trung hoàn thiện giao diện (UI) chọn nút "Ghép chuyến" và gọi API thanh toán ví điện tử đã được tích hợp sẵn, Developers có thể hoàn thành và kiểm thử độc lập trong 1–2 ngày.

2. User Story 2: Ghép chuyến tự động tối đa 3 khách

As a Khách hàng,

I want to hệ thống tự động tìm kiếm và ghép tối đa 2 hành khách khác đi cùng tuyến đường với tôi,

So that chi phí chuyến đi được chia đều cho các thành viên và đảm bảo không gian trên xe không bị quá tải.

- Giải thích tiêu chí Small: Story tập trung vào logic backend matching khách cùng tuyến đường và ràng buộc giới hạn sĩ số chuyến xe ≤3 (từ chối nhận khách thứ 4), tách biệt với xử lý đếm ngược thời gian, giúp Dev hoàn thành gọn gàng trong 2–3 ngày.

3. User Story 3: Xử lý hết thời gian tìm kiếm khách ghép (Timeout 5 phút)

As a Khách hàng,

I want to nhận thông báo và tùy chọn chuyển sang chuyến đi riêng (giá gốc) hoặc hủy miễn phí nếu sau 5 phút không tìm được khách ghép,

So that tôi chủ động quản lý thời gian di chuyển và không bị vô tình phạt phí khi hủy chuyến.

- Giải thích tiêu chí Small: Story tập trung vào cơ chế đếm ngược 5 phút (Timer) và hiển thị pop-up điều hướng xử lý 2 luồng lựa chọn (Đi riêng / Hủy free), Dev có thể phát triển và kiểm thử độc lập trong 1–2 ngày.

Phần 3 - Nghiệm thu: Acceptance Criteria (Given – When – Then)

Viết cho User Story tìm kiếm và ghép khách (bao phủ cả luồng thành công và trường hợp ngoại lệ timeout):

Kịch bản 1: Tìm thấy khách ghép thành công trong vòng 5 phút (Happy Path)

- Given Khách hàng A đã đặt chuyến ghép thành công và hệ thống đang trong đếm ngược 5 phút tìm khách ghép.

- When Hệ thống tìm thấy hành khách B có tuyến đường trùng khớp và tổng số khách trên xe hiện tại chưa vượt quá 3 người.

- Then Hệ thống ghép hành khách B vào chung chuyến xe với Khách hàng A, gửi thông báo xác nhận ghép chuyến thành công cho các bên và chia lại giá tiền tương ứng.

Kịch bản 2: Quá 5 phút không tìm thấy khách ghép (Edge Case / Timeout)

- Given Khách hàng A đã đặt chuyến ghép và hệ thống đã đếm ngược hết thời gian 5 phút nhưng không tìm thấy thêm hành khách nào cùng tuyến.

- When Đồng hồ đếm ngược chạm mốc 05:00.

- Then Hệ thống dừng tìm kiếm, hiển thị pop-up thông báo "Không tìm thấy khách ghép" kèm 2 tùy chọn "Đi riêng (Giá gốc)" hoặc "Hủy chuyến miễn phí" để Khách hàng A lựa chọn.