(1) Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượnga

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái của phiên livestream có tự động chuyển từ 'Sắp diễn ra' sang trạng thái khác (như 'Đang diễn ra') khi đến giờ bắt đầu hay phải bấm chuyển thủ công? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Cơ chế xử lý tranh chấp (concurrency/race condition) như thế nào khi có hai khách hàng cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng tại một thời điểm? |

(2) Nhiệm vụ 2: Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch do Dev C hiểu lầm phạm vi có tự động chuyển trạng thái phiên; khi PO làm rõ chỉ cần gán cứng trạng thái 'Sắp diễn ra', độ phức tạp và nỗ lực xử lý tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do rủi ro đồng thời (concurrency) và logic xử lý hoàn/giảm tồn kho; độ phức tạp và rủi ro quản lý tồn kho thời gian thực cao hơn hẳn LS02 nên chốt 8 SP. |

(3) Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo lường tương đối dựa trên tổng hòa của ba yếu tố: khối lượng công việc, độ phức tạp kỹ thuật và mức độ rủi ro/không chắc chắn, chứ không phải một khoảng thời gian cố định. Thay vì quy đổi SP sang giờ, Scrum Team sử dụng chỉ số Velocity (tổng số SP hoàn thành trong các Sprint trước) để dự báo khả năng đáp ứng khối lượng công việc cho Sprint tiếp theo một cách linh hoạt. Cách làm này giúp giữ nguyên giá trị tương đối của Story Point bất chấp sự chênh lệch về trình độ hay tốc độ làm việc giữa các thành viên.