1. BẢNG PHÂN LOẠI VÀ LÝ DO THEO KỸ THUẬT MOSCOW

| STT | Hạng mục Backlog | Nhóm MoSCoW | Lý do phân loại & Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must Have | Không có nó hệ thống không thể xác định identity của độc giả để quản lý việc mượn trả, hoàn toàn không thể phát hành hệ thống. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must Have | Không có nó kho dữ liệu sách trống rỗng, độc giả không có dữ liệu để tìm hay đặt mượn, hệ thống vô nghĩa. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must Have | Không có tính năng này độc giả không thể tra cứu để chọn cuốn sách cần mượn, không có cách xử lý tạm thời nào khác trên giao diện online. Phụ thuộc vào hạng mục 10. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must Have | Đây là nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống mượn sách online. Nếu không có nó thì hệ thống hoàn toàn thất bại và không thể phát hành MVP. Phụ thuộc vào hạng mục 1 và 2. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should Have | Rất quan trọng để giảm tỷ lệ quá hạn, tuy nhiên nếu chưa kịp làm vẫn có thể xử lý tạm thời bằng cách thủ thư nhắc trực tiếp khi nhận sách hoặc độc giả tự ghi nhớ lịch trả. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should Have | Giúp độc giả theo dõi các sách đang mượn và hạn trả, nhưng nếu chưa có thì độc giả vẫn có thể hỏi thủ thư tại quầy hoặc xem trên phiếu mượn giấy. Phụ thuộc vào hạng mục 1 và 3. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should Have | Giúp giảm tải cho thủ thư và tăng tiện ích, nhưng nếu cắt đi thì độc giả vẫn có cách xử lý tạm thời là mang sách đến quầy hoặc gọi điện để gia hạn thủ công. Phụ thuộc vào hạng mục 3. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Could Have | Tăng trải nghiệm người dùng khi sách HOT bị mượn hết. Nếu cắt bỏ thì độc giả chỉ cảm thấy hơi bất tiện và sẽ quay lại tìm sau, không ảnh hưởng đến luồng mượn sách thông thường. Phụ thuộc vào hạng mục 3. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could Have | Giúp tăng tương tác cộng đồng. Nếu bỏ đi thì người dùng chỉ mất đi một tính năng phụ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới nghiệp vụ mượn trả cốt lõi. Phụ thuộc vào hạng mục 1 và 3. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't Have | Đã có chức năng đăng ký/đăng nhập truyền thống ở hạng mục 1 nên hệ thống vẫn vận hành bình thường. Việc tích hợp bên thứ ba sẽ tốn thêm thời gian kết nối API và kiểm thử nên chưa làm ở Release 1, đã thông báo rõ với stakeholders. Phụ thuộc vào hạng mục 1. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't Have | Tính năng phức tạp đòi hỏi thuật toán và dữ liệu lịch sử sử dụng đủ lớn. Ở bản MVP đầu tiên chưa đủ dữ liệu nên thống nhất chưa phát hành giai đoạn này. Phụ thuộc vào hạng mục 2 và 9. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't Have | Đòi hỏi nguồn lực thủ thư túc trực online và hạ tầng tin nhắn thời gian thực. Bỏ qua ở Release 1 để độc giả liên hệ qua hotline hoặc gặp trực tiếp tại quầy, không ảnh hưởng đến bản MVP. |

2. PRODUCT BACKLOG ĐÃ SẮP THỨ TỰ (ORDERED PRODUCT BACKLOG)

| Nhóm MoSCoW | Mã hạng mục gốc | Tên hạng mục Backlog | Nhóm MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must Have |
| 2 | Hạng mục 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must Have |
| 3 | Hạng mục 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must Have |
| 4 | Hạng mục 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must Have |
| 5 | Hạng mục 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should Have |
| 6 | Hạng mục 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should Have |
| 7 | Hạng mục 4 | Gia hạn mượn sách online | Should Have |
| 8 | Hạng mục 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Could Have |
| 9 | Hạng mục 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could Have |
| 10 | Hạng mục 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't Have |
| 11 | Hạng mục 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't Have |
| 12 | Hạng mục 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't Have |

3. ĐOẠN TỰ PHẢN BIỆN

Trong quá trình phân loại, các hạng mục như 7, 11 và 12 có thể gây ra một số tranh cãi từ góc nhìn của các bên liên quan khác.

Đối với hạng mục 12 (Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook), nhóm phát triển hoặc bộ phận Marketing có thể lập luận đây nên là Should Have hoặc Must Have vì việc đăng nhập 1-click giảm thiểu tối đa ma sát cho người dùng mới, tránh việc người dùng bỏ cuộc khi phải điền form đăng ký dài dòng. Tuy nhiên dưới góc độ Product Owner cho bản MVP, hệ thống đã có tính năng đăng ký tài khoản truyền thống (hạng mục 1) nên lõi nghiệp vụ vẫn chạy tốt; việc loại bỏ hạng mục 12 giúp cắt giảm chi phí tích hợp và bảo mật OAuth ở giai đoạn đầu.