Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Lựa chọn độ dài Sprint

- Độ dài Sprint: 2 tuần/Sprint (Tổng cộng dự án có 4 Sprints trong 8 tuần).

- Lý do lựa chọn: Khung thời gian 2 tuần cân bằng tối ưu giữa việc duy trì nhịp độ chuyển giao giá trị nhanh (phù hợp với thời gian dự án ngắn 8 tuần) và đảm bảo thời gian đủ cho đội phát triển hoàn thành trọn vẹn, kiểm thử kỹ lưỡng các tính năng phức tạp liên quan đến tính toán điểm/giao dịch.

2. Phân công vai trò Scrum (Đội Hoa)

| Vai trò Scrum | Thành viên / Đại diện | Trách nhiệm chính trong dự án Loyalty |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện Khách hàng / Đại diện Business (phối hợp MKT & Kế toán) | Chịu trách nhiệm tối ưu hóa giá trị sản phẩm; sở hữu và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog; làm rõ yêu cầu nghiệp vụ tích/đổi điểm và ra quyết định nghiệm thu tính năng. |
| Scrum Master (SM) | Bạn (Scrum Master kiêm BA) | Huấn luyện đội ngũ thực thi đúng khung Scrum; tháo gỡ các rào cản kỹ thuật/nghiệp vụ; đảm bảo các sự kiện Scrum diễn ra hiệu quả và bảo vệ Sprint Backlog khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. |
| Development Team | Lập trình viên (Backend, Frontend) & QA/Tester | Tự tổ chức, ước lượng công việc; chuyển đổi các hạng mục Backlog thành phần mềm tăng trưởng (Increment) có khả năng phát hành; viết code, unit test và kiểm thử hệ thống. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất & Trụ cột thể hiện

- Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review (Đánh giá Sprint).

- Trụ cột Scrum thể hiện: Thanh tra (Inspection) & Thích nghi (Adaptation).

  - Thanh tra: Cho phép tất cả các bên liên quan (Marketing, Kế toán) trực tiếp kiểm tra phần tích năng điểm thưởng thực sự chạy được trên hệ thống thay vì chỉ xem báo cáo trên giấy.

  - Thích nghi: Tiếp nhận phản hồi thực tế từ Marketing và Kế toán ngay cuối Sprint để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hóa bằng MoSCoW

1. Tiêu chí ưu tiên hóa (MoSCoW Criteria)

- Must Have (M): Luồng nghiệp vụ cốt lõi không thể thiếu để chương trình Loyalty vận hành hợp lệ (tích điểm, đổi điểm cơ bản) và đảm bảo tính chính xác về mặt tài chính/kế toán.

- Should Have (S): Các tính năng quan trọng gia tăng trải nghiệm người dùng, giúp hệ thống vận hành minh bạch và trơn tru hơn nhưng không làm đứt gãy luồng giao dịch nếu vắng mặt ở giai đoạn đầu.

- Could Have (C): Các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng, có thì tốt nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu vận hành cơ bản.

- Won't Have (W): Các tính năng phức tạp hoặc chưa cấp thiết trong phạm vi 8 tuần đầu tiên.

2. Product Backlog & Phân loại MoSCoW

| STT | Mã PBH | Hạng mục Backlog (User Story / Feature) | Tiêu chí đánh giá / Lý do xếp loại | Phân loại MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Tích điểm tự động sau khi thanh toán đơn hàng thành công | Nghiệp vụ nền tảng cốt lõi của chương trình Loyalty. Không có tính năng này thì chương trình không thể hoạt động. | Must Have |
| 2 | US-02 | Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán | Mục tiêu chính của Marketing nhằm giữ chân khách hàng (đổi 100 điểm = 20.000đ). Luồng giá trị cốt lõi. | Must Have |
| 3 | US-03 | Tự động thu hồi điểm tích lũy khi đơn hàng bị hủy/hoàn | Yêu cầu bắt buộc từ Kế toán để tránh thất thoát tài chính và minh bạch giao dịch. | Must Have |
| 4 | US-04 | Xem lịch sử giao dịch tích điểm và đổi điểm | Giúp khách hàng và Kế toán đối soát, đảm bảo tính minh bạch theo mục tiêu đề ra. | Should Have |
| 5 | US-05 | Tự động trừ điểm khi hết hạn hiệu lực 12 tháng | Đảm bảo đúng quy tắc nghiệp vụ hạn dùng, giảm áp lực nợ điểm tích lũy về lâu dài. | Should Have |
| 6 | US-06 | Gửi thông báo (Push/SMS) khi điểm sắp hết hạn | Nhắc nhở kích thích khách hàng quay lại mua sắm; nâng cao trải nghiệm người dùng. | Could Have |
| 7 | US-07 | Cộng dồn ưu đãi Loyalty với các chương trình khuyến mãi khác khi có xác nhận | Quy tắc phức tạp, cần kiểm tra điều kiện chéo hệ thống, có thể cân xét phát triển sau. | Won't Have (this time) |

3. Danh sách chốt đưa vào Sprint 1

Dựa trên ràng buộc nguồn lực (Toàn bộ Must Have + Tối đa 2 Should Have):

- US-01: Tích điểm tự động sau khi thanh toán đơn hàng thành công (Must Have)

- US-02: Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán (Must Have)

- US-03: Tự động thu hồi điểm tích lũy khi đơn hàng bị hủy/hoàn (Must Have)

- US-04: Xem lịch sử giao dịch tích điểm và đổi điểm (Should Have #1)

- US-05: Tự động trừ điểm khi hết hạn hiệu lực 12 tháng (Should Have #2)

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

1. Acceptance Criteria (AC) cho hạng mục ưu tiên cao nhất: US-01 (Tích điểm tự động sau khi thanh toán thành công)

- Kịch bản 1: Tích điểm thành công cho đơn hàng thông thường (Luồng chuẩn)

  - Given Khách hàng có tài khoản Loyalty và có số dư điểm hiện tại là 0 điểm.

  - When Khách hàng hoàn tất thanh toán thành công đơn hàng có tổng giá trị thanh toán thực tế là 150.000 VNĐ.

  - Then Hệ thống tự động cộng 15 điểm vào tài khoản của khách hàng (10.000 VNĐ = 1 điểm) và cập nhật số dư mới là 15 điểm.

- Kịch bản 2: Giá trị đơn hàng không lẻ tròn 10.000 VNĐ (Làm tròn xuống)

  - Given Khách hàng mua đơn hàng có tổng giá trị thanh toán thực tế là 185.000 VNĐ.

  - When Đơn hàng chuyển sang trạng thái "Thanh toán thành công".

  - Then Hệ thống tính toán và chỉ cộng 18 điểm vào tài khoản Loyalty của khách hàng (phần dư 5.000 VNĐ không đủ quy đổi điểm).

- Kịch bản 3 (Ngoại lệ/Bẫy dữ liệu): Đơn hàng bị hủy/hoàn tiền sau khi đã cộng điểm thành công

  - Given Khách hàng đã được cộng 20 điểm từ đơn hàng trị giá 200.000 VNĐ thành công trước đó.

  - When Đơn hàng đó bị cập nhật trạng thái thành "Hủy" hoặc "Hoàn tiền".

  - Then Hệ thống tự động truy thu trừ đi 20 điểm tương ứng từ tài khoản của khách hàng và ghi nhận lý do "Thu hồi điểm do hủy đơn hàng #ID" trong nhật ký giao dịch.

2. Definition of Done (DoD) chung cho Sprint 1

Một hạng mục Backlog (User Story) được coi là ĐÃ HOÀN THÀNH (Done) trong Sprint 1 khi thỏa mãn toàn bộ các điều kiện sau:

- Code & Review: Toàn bộ mã nguồn đã được push lên repository chính, đi qua quy trình Pull Request và được ít nhất 1 Peer Senior Developer review, approve.

- Automated & Manual Testing: Tất cả Unit Tests trôi qua (100% pass) với code coverage đạt tối thiểu 80%; hoàn thành Integration Testing và không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High Blockers).

- Môi trường & Triển khai: Tính năng đã được deploy thành công lên môi trường Staging/UAT và chuẩn bị sẵn script migration dữ liệu (nếu có).

- Nghiệp vụ & Tài liệu: Được Product Owner kiểm thử và xác nhận nghiệm thu (Sign-off) trên môi trường UAT; cập nhật tài liệu API và tài liệu vận hành cho bộ phận Kế toán/CSKH.

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

1. Quy trình tiếp nhận thay đổi mà không làm gián đoạn Sprint 1

Trường hợp Marketing muốn thay đổi tỷ lệ quy đổi ngay giữa Sprint 1 (100 điểm = 20.000đ → 100 điểm = 25.000đ):

- Bảo vệ tính bất biến của Sprint Goal: Scrum Master làm việc với Marketing để giải thích quy tắc Scrum: Sprint Backlog đang chạy không bị can thiệp chéo nhằm tránh rủi ro vỡ tiến độ và phát sinh bug trên các tính năng Kế toán/Tích điểm đang dựng.

- Tiếp nhận & Làm rõ: BA/SM tiếp nhận yêu cầu, hỗ trợ PO đưa yêu cầu này thành một hạng mục cập nhật mới hoặc điều chỉnh yêu cầu (Update User Story) trong Product Backlog.

- Cấu hình động (Nếu ứng biến kỹ thuật tốt): Nếu Đội phát triển đã thiết kế tham số tỷ lệ đổi điểm dạng Cấu hình (System Parameter/Config File) trong Sprint 1, Dev có thể cập nhật giá trị biến số cấu hình này trên môi trường Staging mà không làm sửa đổi cấu trúc code.

- Đưa vào Sprint tiếp theo: Nếu yêu cầu đòi hỏi sửa đổi logic sâu, PO sẽ xếp hạng mục này lên ưu tiên cao nhất của Product Backlog để Đội Hoa lập kế hoạch phát triển ngay trong Sprint 2.

2. Tác động và cập nhật lên Tài liệu dự án

- Cập nhật Product Backlog (Phần B):

  - US-02 (Đổi điểm lấy mã giảm giá): Cập nhật Mô tả (Description) của Story từ tỷ lệ cũ sang tỷ lệ mới: "Đổi 100 điểm = 25.000 VNĐ".

  - Giá trị xếp loại MoSCoW vẫn giữ nguyên là Must Have, nhưng phiên bản áp dụng logic mới sẽ chốt ở Sprint 2 (hoặc cập nhật qua Config ở Sprint 1 nếu kiến trúc cho phép).

- Cập nhật Acceptance Criteria (Phần C):

  - Cập nhật các kịch bản liên quan đến đổi điểm trong US-02:

    - Ví dụ AC cũ: Given khách có 100 điểm → When đổi điểm → Then nhận voucher 20.000đ.

    - Cập nhật AC mới: Given khách có 100 điểm → When đổi điểm → Then nhận voucher 25.000đ.

  - Các AC thuộc US-01 (Tích điểm) không bị ảnh hưởng do tỷ lệ tích điểm (10.000đ = 1 điểm) giữ nguyên.

- Cập nhật Definition of Done (Phần C):

  - DoD không thay đổi về mặt cấu trúc chung, nhưng bổ sung thêm 1 điều kiện kiểm thử regression (Regression Testing): "Đảm bảo việc thay đổi tỷ lệ quy đổi điểm không ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu lịch sử đổi điểm trước đó của khách hàng".